# Journal de bord TPI Brian Golay

## J0 : Lundi 03 mai 2021

### Objectifs

Aujourd’hui est le premier jour de mon TPI. L’objectif de la journée est de prendre connaissance de l’énoncé, de l’analyser pour en extraire les différentes user stories qui me permettront de créer un product backlog, ainsi que de rédiger mes scénarios de test pour m’assurer que tout fonctionne dans mon projet. J’ai décidé d’écrire les heures pour m’aider à rédiger le planning réel par la suite

### Déroulement

Je commence le travail à 07:30. La veille, j’avais reçu l’énoncé du TPI, que j’ai lu, je vais retranscrire les consignes dans ma documentation technique. (Cela correspond à la première étape de la méthode en 6 étapes : S’informer!).

Je commence la 2e étape, Planifier. Je vais reprendre les points de l’énoncé en tâches de 4h (demi-journées) ou 2h afin de simplifier la lecture de mon planning.

09:00 : J’ai une planification. Il me faut maintenant le retranscrire en Product Backlog, avec des tâches à prioriser, ainsi que créer un protocole de tests pour m’assurer chaque jour que les objectifs sont valides et qu’il n’y a pas de régression dans mon code.

09:40 : J’ai fini le  Product Backlog  sur trello : <https://trello.com/b/OVsClpkd/flight-club>

10:05 : Utilisation de la méthode MoSCoW enseignée en atelier TPI :

! P0 : Bloquant, ‼ P1 : Critique, !!! P2 : Important et ? P3 : Secondaire

10:40 : J’ai fini la rédaction du Product Backlog. Je commence quelques croquis de design de pages.

11:00 : J’ai fini les croquis pour le design des pages et je m’en servirais au moment où je ferai le désign des pages. Je commence la création des tests.

11:40 : Je pars en pause pour manger. Sauvegarde du travail sur clé USB + Drive + GITHUB

12:40 : Je reviens de pause et je continue les tests.

13:00 : demande d’aide à M.Zanardi pour une question de compréhension du schéma de base de donnée.

|  |  |
| --- | --- |
| Question | Réponse |
| À quoi sert le champ rôle dans la table Tbl\_User-Flight ? | Pas de réponse claire, Contacter M.Mathieu pour plus d’information |
|  | Réponse par Email de M.Mathieu : Ancienne partie, pas besoin d’y faire attention |

13:10 : M.Martins me demande comment j’ai fait mon Product Backlog. Je lui montre mon Product Backlog

13:15 : Reprise des tests.

14:15 : Création des tests unitaire fini. Je prends la pause.

14:20 : interruption de la pause pour clarifier les rôles dans le schéma de base de donnée

14:25 : retour en pause

14:35 : J’ai fini ma pause et je commence à implémenter la base de donnée

16:30 : Fin de l’implémentation de la base de donnée Je continue de rédiger la documentation technique

16 :35 :Sauvegarde du travail sur clé USB + Drive + GITHUB

### Bilan

Cette première journée s’est bien passée et m’as permis de réaliser que le travail de documentation est important et que je ne vais donc pas la faire seulement à la fin. Dans l’ensemble je suis satisfait du résultat de la journée et j’ai hâte de commencer à coder ce projet demain.

## J1 : Mardi 04 mai 2021

### Objectifs

Aujourd’hui est le deuxième jour du TPI, je vais m’occuper de la gestion des utilisateurs et des groupes.

### Déroulement

07:30 : Je commence le travail de la gestion des utilisateurs. Je commence par l’enregistrement.

Je me demande de quelle manière je vais stocker le salt dans la base de donnée

08:30 : J’ai trouvé une manière sécurisée pour stocker le salt dans la base de donnée Je fini l’enregistrement. Je commence la connexion.

09:00 : Je fini la connexion. Je commence la modification de mot de passe de l’utilisateur.

09:20 : Mon camarade Yvelin RAY me demande les normes de nommages de base de donnée de l’école.

09:25 : Je reprends mon travail.

09:35 : Anthony me montre comment mettre un footer en bas de page

09:40 : Je prends ma pause

10:05 : Je reprends la modification du profil utilisateur.

10:30 : Costantino VOLTA m’a aidé à corriger des fautes de français sur le site

10:35 : J’ai fini la gestion utilisateur sur le site. Je vais avancer la documentation sur la partie de gestion utilisateur.

11:35 : J’ai fini les fonctionnalités pour la gestion des utilisateurs, Je fais une sauvegarde et je prends ma pause

12:40 : J’ai fini ma pause, je reprends le travail et je commence à travailler sur les groupes.

13:27 : Je demande à Costantino VOLTA comment on récupère en SQL un champ vide car j’essayais de le récupérer avec WHERE XXX = null ; mais rien n’était retourné, il m’a dit de remplacer le « = » par « is » et ça fonctionne.

14:15 : J’ai fini la fonctionnalité d’invitation, je prends la pause.

14:35 : Je reviens de pause et je vais continuer la fonctionnalité de gestion de groupes

15:25 : J’ai fini la création de groupes, je retourne sur la fonctionnalité d’afficher les informations de groupes

16:25 : J’ai fini les fonctionnalités basiques des groupes. Il me reste à sécuriser les groupes dans le sens d’empêcher un utilisateur de s’inviter lui-même ou d’inviter un de ses amis qui est déjà dans le groupe.

16:40 : Sauvegarde du projet

### Bilan

Cette deuxième journée s’est bien passée et m’as permis de bien débuter le développement. Je me suis rendu compte de quelques erreurs de ma part dans mon planning (surestimé quelques taches et oublié le congé + la demi-journée d’armée) Mais appart ça, je suis satisfait de mon travail et de ma journée en général.

## J2 Mercredi 05 mai 2021

### Objectifs

Aujourd’hui est le troisième jour du TPI, je vais m’occuper de la gestion des groupes et de faire une bonne page principale.

### Déroulement

07:30 : Début de la journée, je vais reprendre le travail sur les groupes à l’endroit où je l’avais laissé hier.

08:14 : Mon camarade Yvelin RAY me demande de l’aide dans une requête SQL.

08:48 : Mon camarade Maxime Rohmer me demande de l’aide dans une requête SQL.

09:40 : J’ai fini la gestion des groupes, je prends ma pause

10:05 : Reprise du travail. Je vais avancer la documentation sur les groupes des utilisateurs

11:35 : Fin du design de la page principale. Je sauvegarde et je vais manger.

12:40 : Fin de la pause. Après discussion, je vais garder ma méthode de login « spéciale » mais mieux la détailler.

12:55 : Je commence à faire l’affichage du carnet de vol

14:05 : Mon camarade Mustafa me demande de l’aide avec une requête SQL.

14:15 : Je suis en cours de réalisation de l’affichage des vols. C’est aussi la pause. Je prends donc la pause.

14:35 : Fin de la pause, je retourne faire les affichages de vols

16:35 : J’ai enfin fini l’affichage des vols pour les groupes et utilisateurs.

16:40 : Sauvegarde des fichiers

### Bilan

Cette troisième journée s’est bien passée et m’as permis de bien avancer le développement. J’ai pris un peu d’avance sur le planning prévisionnel. Mais appart ça, je suis satisfait de mon travail et de ma journée en général.

## J3 Jeudi 06 mai 2021

### Objectifs

Aujourd’hui est le quatrième jour du TPI, je vais m’occuper de la gestion du carnet de vol.

### Déroulement

07:30 : Arrivée en classe et mise en route du travail. Je vais commencer par l’ajout de vol

08:20 : Yvelin me demande de l’aide pour une redirection en php

09:40: Début de la pause. L’ajout de vol prend plus de temps que prévus mais sa vas rentrer dans la journée.

10:05 : Fin de la pause, je vais continuer la fonctionnalité d’ajout de vol

11:00 : J’ai fini la fonctionnalité d’ajout de vols. Je vais commencer l’affichage détailler des vols

11:40 : Pause de midi, je sauvegarde

12:40: Yvelin me demande de l’aide pour du debug

13:00 : reprise du travail

13:05 : Discussion sur l’aviation avec M.Beney

13:55 : Fin de la discussion sur l’aviation. Reprise du travail

14:00: Yvelin me demande de l’aide pour l’upload

14:13 : Sans succès pour l’upload

14:35 : Fin de la pause, reprise du travail

14:55 : Fin des détails des vols. Je commence la modification des vols

16:40 : Je fini la modification. Fin de journée donc sauvegarde.

### Bilan

Cette quatrième journée s’est bien passée mais m’a appris à mieux me concentrer sur mon travail. À force d’aider mes camarades je perds du temps qui m’est précieux dans cette période. J’en tire donc la leçon de d’abord assurer mon travail avant d’aider mes camarades.

## J4 Vendredi 07 mai 2021

### Objectifs

Mon objectif de la matinée est de permettre à l’utilisateur connecté de télécharger son carnet de vol en .pdf. J’ai également une visite virtuelle des experts.

### Déroulement

07:30 : Je commence à travailler sur la fonctionnalité de téléchargement de PDF.

09:00 : Visite virtuelle des experts. Points abordé : Avancement du travail, points bloquants, journal de bord, documentation, organisation avec le maître de suivi. Je dois envoyer le journal de bord au format PDF le mardi 11 mai 2021 aux experts.

09:15 : Reprise du travail avec le téléchargement des données au format PDF.

09:40 : Fin de la génération de pdf. Je prends la pause et après la pause je reprendrais le travail en m’occupant du téléchargement csv.

10:05 : Discussion avec M.Mathieu sur la base de donnée et l’avancement général du projet.

10:17 : Je reprends le travail et je vais commencer par améliorer la documentation.

10:38 : En lisant la documentation, un point simple me dérange dans les tests. Il me manque un message d’erreur pour la création de groupe. Je vais faire sa maintenant avant de continuer la documentation.

10:40 : J’ai fini le message d’erreur, je retourne travailler sur la documentation.

10:45 : J’ai fini la documentation pour aujourd’hui. Je vais améliorer le carnet de vol en ajoutant le total des heures de vol.